Тема 4 Менеджмент реальных инвестиций

План

- Особенности и формы осуществления реальных инвестиций предприятия

- Принципы и этапы оценки инвестиционных проектов

- Классификация денежных потоков инвестиционного проекта, методы их расчета

- Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта

- Особенности оценки бездоходных проектов и проектов с разными сроками реализации

- Оценка риска инвестиционных проектов

Основу инвестиционной деятельности предприятия составляет реальное инвестирование. На большинстве предприятий в современных условиях оно является единственным направлением инвестиционной деятельности. Это определяет высокую роль управления реальными инвестициями в системе инвестиционной деятельности предприятия.

Осуществление реальных инвестиций характеризуется рядом особенностей, основными из которых являются:

1.	Реальное инвестирование является главной формой реализации стратегии экономического развития предприятия. Основная цель этого развития обеспечивается осуществлением высокоэффективных реальных инвестиционных проектов, а сам процесс стратегического развития предприятия представляет собой не что иное, как совокупность реализуемых во времени этих инвестиционных проектов. Именно эта форма инвестирования позволяет предприятию успешно проникать на новые товарные и региональные рынки, обеспечивать постоянное возрастание своей рыночной стоимости.

2.	Реальное инвестирование находится в тесной взаимосвязи с операционной деятельностью предприятия. Задачи увеличения объема производства и реализации продукции, расширения ассортимента производимых изделий и повышения их качества, снижения текущих операционных затрат решаются, как правило, в результате реального инвестирования. В свою очередь, от реализованных предприятием реальных инвестиционных проектов во многом зависят параметры будущего операционного процесса, потенциал возрастания объемов его операционной деятельности.

3.	Реальные инвестиции обеспечивают, как правило, более высокий уровень рентабельности в сравнении с финансовыми инвестициями. Эта способность генерировать большую норму прибыли является одним из побудительных мотивов к предпринимательской деятельности в реальном секторе экономики.

4.	Реализованные реальные инвестиции обеспечивают предприятию устойчивый чистый денежный поток. Этот чистый денежный поток формируется за счет амортизационных отчислений от основных средств и нематериальных активов даже в те периоды, когда эксплуатация реализованных инвестиционных проектов не приносит предприятию прибыль.

5.	Реальные инвестиции подвержены высокому уровню риска морального старения. Этот риск сопровождает инвестиционную деятельность как на стадии реализации реальных инвестиционных проектов, так и на стадии постинвестиционной их эксплуатации. Стремительный технологический прогресс сформировал тенденцию к увеличению уровня этого риска в процессе реального инвестирования.

6.	Реальные инвестиции имеют высокую степень противо инфляционной защиты. Опыт показывает, что в условиях инфляционной экономики темпы роста цен на многие объекты реального инвестирования не только соответствуют, но во многих случаях даже обгоняют темпы роста инфляции, реализуя ажиотажный инфляционный спрос предпринимателей на материализованные объекты предпринимательской деятельности.

7.	Реальные инвестиции являются наименее ликвидными. Это связано с узкоцелевой направленностью большинства форм этих инвестиций, практически не имеющих в незавершенном виде альтернативного хозяйственного применения. В связи с этим компенсировать в финансовом отношении неверные управленческие решения, связанные с началом осуществления реальных инвестиций, крайне сложно.

Реальные инвестиции осуществляются предприятиями в разнообразных формах, основными из которых являются следующие.

1.	Приобретение целостных имущественных комплексов. Оно представляет собой инвестиционную операцию крупных предприятий, обеспечивающую отраслевую, товарную или региональную диверсификацию их деятельности. Эта форма реальных инвестиций обеспечивает обычно «эффект синергизма», который заключается в возрастании совокупной стоимости активов обоих предприятий (в сравнении с их балансовой стоимостью) за счет возможностей более эффективного использования их общего финансового потенциала, взаимодополнения технологий и номенклатуры выпускаемой про- дукции, возможностей снижения уровня операционных затрат, со- вместного использования сбытовой сети на различных региональных рынках и других аналогичных факторов.

2.	Новое строительство. Оно представляет собой инвестиционную операцию, связанную со строительством нового  объекта с законченным технологическим циклом по индивидуально разработанному или типовому проекту на специально отводимых территориях. К новому строительству предприятие прибегает при кардинальном увеличении объемов своей операционной деятельности в предстоящем периоде, ее отраслевой, товарной или региональной диверсификации (создании филиалов, дочерних предприятий и т.п.).

3.	Перепрофилирование. Оно представляет собой инвестиционную операцию, обеспечивающую полную смену технологии производственного процесса для выпуска новой продукции.

4.	Реконструкция. Она представляет собой инвестиционную операцию, связанную с существенным преобразованием всего производственного процесса на основе современных научно- технических достижений. Ее осуществляют в соответствии с комплексным планом реконструкции предприятия в целях радикального увеличения его производственного потенциала, существенного повышения качества выпускаемой продукции, внедрения ресурсосберегающих технологий и т.п. В процессе реконструкции может осуществляться расширение отдельных производственных зданий и помещений (если новое технологическое оборудование не может быть размещено в действующих помещениях), строительство новых зданий и сооружений того же назначения вместо ликвидируемых на территории действующего предприятия, дальнейшая эксплуатация которых по технологическим или экономическим причинам признана нецелесообразной.

5.	Модернизация. Она представляет собой инвестиционную операцию, связанную с совершенствованием и приведением активной части производственных основных средств в состояние, соответствующее современному уровню осуществления технологических процессов, путем конструктивных изменений основного парка машин, механизмов и оборудования, используемых предприятием в процессе операционной деятельности.

6.	Обновление отдельных видов оборудования. Оно представляет собой инвестиционную операцию, связанную с заменой (в связи с физическим износом) или дополнением (в связи с ростом объемов деятельности или необходимостью повышения производительности труда) имеющегося парка оборудования отдельными новыми их видами, не меняющими общей схемы осуществления технологического процесса. Обновление отдельных видов оборудования характеризует, в основном, процесс простого воспроизводства активной части производственных основных средств.

7.	Инновационное инвестирование в нематериальные активы. Оно представляет собой инвестиционную операцию, направленную на использование в операционной и других видах деятельности предприятия новых научных и технологических знаний в целях достижения коммерческого успеха. Инновационные инвестиции в нематериальные активы осуществляются в двух основных формах:

а) путем приобретения готовой научно-технической продукции и других прав (приобретение патентов на научные открытия, изобретения, промышленные образцы и товарные знаки, приобретение ноу- хау, приобретение лицензий на франчайзинг и т.п.);

б) путем разработки новой научно-технической продукции (как в рамках самого предприятия, так и по его заказу соответствующими инжиниринговыми фирмами). Осуществление инновационного инвестирования в нематериальные активы позволяет существенно повысить технологический потенциал предприятия во всех сферах его хозяйственной деятельности.

8.	Инвестирование прироста запасов материальных оборотных активов.

Оно представляет собой инвестиционную операцию, направленную на расширение объема используемых операционных оборотных активов предприятия, обеспечивающую тем самым необходимую пропорциональность (сбалансированность) в развитии внеоборотных и оборотных операционных активов в результате осуществления инвестиционной деятельности. Необходимость этой формы инвестирования связана с тем, что любое расширение производственного потенциала, обеспечиваемое ранее рассмотренными формами реального инвестирования, определяет возможность выпуска дополнительного объема продукции. Однако эта возможность мо- жет быть реализована только при соответствующем расширении объема использования материальных оборотных активов отдельных видов (запасов сырья, материалов, полуфабрикатов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов и т. п.).

Все перечисленные формы реального инвестирования могут быть сведены к трем основным его направлениям: капитальному инвестированию или капитальным вложениям (первые шесть форм), инновационному инвестированию (седьмая форма) и инвестированию прироста оборотных активов (восьмая форма).

Выбор конкретных форм реального инвестирования предприятия определяется задачами отраслевой, товарной и региональной диверсификации его деятельности (направленными на расширение объема операционного дохода), возможностями внедрения новых ресурсо – и трудосберегающих технологий (направленными на снижение уровня операционных затрат), а также потенциалом формирования инвестиционных ресурсов (капитала в денежной и иных формах, привлекаемого для осуществления вложений в объекты реального инвестирования).

2. Принципы и этапы оценки инвестиционных проектов

Под инвестиционным проектом принято понимать:

а) деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей;

б) соответствующую проектно-сметную документацию, содержащую информацию об объемах и сроках инвестиций, описание практических действий и мероприятий по осуществлению инвестиций, анализ их экономической эффективности, обоснование их экономической целесообразности.

Очевидно, что, несмотря на существенные отличия, оба подхода взаимосвязаны. Реализация любого мероприятия и комплекса действия помимо наличия четких целей предполагает обязательное осуществление предварительной оценки планируемых результатов тех или иных действий, оценку эффективности проекта.

Представленную в первой главе работы классификацию инвестиций правомерно применять и при классификации непосредственно инвестиционных проектов, однако с точки зрения анализа эффективности инвестиционных проектов наиболее значимым является разделение проектов по следующим классификационным признакам:

1.	По наличию связи между проектами последние делятся на зависимые (взаимодополняющие), альтернативные (взаимоисключающие) и независимые.

Зависимыми между собой являются проекты, эффект от внедрения которых будет только при одновременном их осуществлении.

Альтернативные проекты – это проекты, осуществление, одного из которых предполагает отказ от другого.

Независимыми являются проекты, направленные на решение совершенно разных задач или одинаковых задач в разных подразделениях или по разным видам деятельности предприятия.

2.	По типу денежного потока различают проекты с ординарными и неординарными денежными потоками.

3.	В зависимости от степени риска инвестиционные проекты можно классифицировать следующим образом:

–	безрисковые проекты – это проекты, связанные с обеспечением юридических, санитарных, экологических и прочих норм;

–проекты, предполагающие невысокий уровень риска – проекты, связанные со снижением себестоимости продукции;

–	проекты со средним уровнем риска – проекты, связанные с расширением производства продукции, реализации товаров и услуг;

–	проекты с высоким уровнем риска – проекты, связанные с производством новой продукции, продукции неизвестной на рынке;

–	проекты, генерирующие очень высокий уровень риска – про- екты, связанные с научными исследованиями и разработкой новой продукции и\или технологии.

Оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется с учетом всех основных принципов принятия финансовых решений:

1.	Рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (от начала проведения прединвестиционных исследований до момента прекращения проекта) на основе пошагового разделения. Стандартно под шагом в расчетах по оценке эффективности инвестиций понимается месяц, квартал, полугодие или год. В состав денежных потоков на каждом шаге включается только та часть доходов и расходов, которая вызывает изменение остатка денежных средств на этом шаге.

При разбиении расчетного периода на шаги, определении длительности шага следует учитывать:

–	цель расчета (оценка различных видов эффективности, реализуемости проекта, мониторинг проекта с целью осуществления финансового управления и т.д.);

–	продолжительность различных фаз жизненного цикла проекта. С целью проверки финансовой реализуемости проекта на отдельных этапах его реализации рекомендуется устанавливать пошаговое разделение таким образом, чтобы моменты завершения строительства объектов (основных этапов строительства), моменты завершения освоения вводимых производственных мощностей, моменты начала производства основных видов продукции, моменты замены основных средств и т. п. совпадали с концами соответствующих шагов;

–	неравномерность денежных поступлений и затрат (в том числе сезонность производства и пр.);

–	условия финансирования. Расчет эффекта осуществлять удобнее, если моменты получения разных траншей кредита, выплат основного долга и процентов по нему совпадает с концами шагов;

–	«обозримость» выходных таблиц, удобство оценки человеком выходной информации;

- изменение цен в течение шага вследствие инфляции и других причин. Считается допустимым изменение цены в пределах одного шага не больше чем на 5 – 10 %. Отрезки времени, где прогнозируемые темпы инфляции выше, рекомендуется разбивать на более мелкие шаги.

2.	Оценка эффективности инвестиционного проекта путем сопоставления ситуаций "без проекта" и "с проектом".

3.	Моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и выплаты за расчетный период.

4.	Применение различных видов цен на разных этапах оценки эффективности инвестиционного проекта.

При оценке инвестиционного проекта стоимостные показатели могут выражаться в текущих, прогнозных или дефлированных ценах.

Текущие цены (иначе базисные, постоянные или фиксированные) – это цены, предусмотренные в проекте без учета инфляции. Сказанное, однако, не свидетельствует о том, что текущие цены являются неизменными. Изменение текущих цен может быть предусмотрено проектом независимо от инфляции (например, в результате изменения качества выпускаемой продукции).

Прогнозными называются цены, ожидаемые (с учетом инфляции) на будущих шагах расчета.

Дефлированными (расчетными) являются прогнозные цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента времени путем деления на общий базисный индекс инфляции.

На начальных стадиях разработки проекта можно проводить расчеты в текущих ценах. На этапе оценки эффективности проекта в целом денежные потоки можно рассчитывать как в текущих, так и в дефлированных ценах. На этапе оценки участия в проекте следует применять:

а) при разработке схемы финансирования и оценке финансовой реализуемости – только прогнозные цены;

б) при расчетах интегральных показателей эффективности – дефлированные цены.

5.	Учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе:

–	разрывы во времени (лаги) между производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой (учитываются путем расчета прироста или снижения оборотного капитала);

–	неравноценность разновременных затрат и результатов и наличие упущенной выгоды (учитывается методом дисконтирования);

–	динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения (учитывается путем расчета параметров с поправкой на инфляцию и путем применения динамических коэффициентов дисконтирования).

6.	Учет только предстоящих затрат и поступлений.

При расчетах эффективности должны учитываться только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления, включая затраты, связанные с привлечением ранее созданных производственных фондов (например, реконструкция здания), а также предстоящие потери, непосредственно вызванные осуществлением проекта (например, от прекращения действующего производства в связи с организацией на его месте нового).

Ранее созданные ресурсы, используемые в проекте, оцениваются не затратами на их создание, а альтернативной стоимостью, от- ражающей максимальное значение упущенной выгоды, связанной с их наилучшим возможным альтернативным использованием.

Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных (т. е. получаемых вне данного проекта) доходов в перспективе (невозвратные затраты), в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности влиять не должны.

7.	Учет всех наиболее существенных последствий проекта.

При определении эффективности инвестиционного проекта должны учитываться не только экономические, но и внеэкономические его последствия, включая внешние эффекты и общественные блага. К внешним эффектам можно отнести потери сельхозпроизводителей при строительстве рядом ТЭЦ, выгода от увеличения пассажиропотока при строительстве международного аэропорта или выгода от уменьшения оборотных активов организаций после про- кладки в их близи железнодорожной ветки, газопровода. Примерами общественных благ являются результаты научных исследований (даже отрицательные), безопасность жителей региона, улучшение внешнего облика города.

8.	Учет наличия разных участников проекта, а также воз- можности использования в проекте нескольких валют.

Расчет эффективности может производиться как для проекта в целом, так и с позиции:

а) предприятия, реализующего проект; б) нового акционера (инвестора);

в) группы предприятий (ФПГ, холдинг, картель, отрасль, груп- па конкурентов и т. д.);

г) бюджета конкретного уровня; д) региона в целом;

е) страны в целом.

Каждый из участников проекта имеет свои интересы. Учет этих интересов предполагает специфический набор для каждого участника потерь и выгод, выплат и поступлений, учитываемых при оценке эффективности и, как следствие, различные оценки стоимости капитала и индивидуальные значения ставки дисконтирования.

9.	Количественный учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

10.	Многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществления проекта (обоснование инвестиций в целом, выбор схемы финансирования, оценка целесообразности участия, эконо- мический мониторинг) его эффективность определяется заново, с различной глубиной проработки.

11.	Сопоставимость условий сравнения различных проектов

(вариантов проекта). Зависимые проекты не сравниваются между собой, а оцениваются вместе. При сравнении независимых и альтернативных проектов необходимо принимать одинаковыми:

–	период начала реализации проектов (при этом денежные потоки по проекту, имеющему более ранние фактические сроки начала, должны не дисконтироваться, а наращиваться);

–	продолжительность осуществления проектов (достигается пу- тем искусственного выравнивания сроков или применения метода эквивалентного аннуитета);

–	ставку дисконтирования (для сравнения проектов используют ставку дисконтирования, равную гарантированной для обоих проек- тов доходности от альтернативного вложения средств).

Более подробно последние 2 принципа будут рассмотрены в соответствующих разделах главы.

Этапы финансовой оценки инвестиционного проекта

Финансовая оценка инвестиционного проекта осуществляется многократно и зависит от целей ее проведения. В самом общем виде оценка инвестиционного проекта включает в себя следующие этапы:

1.	Оценка общественной значимости проекта. Общественно значимыми считаются крупномасштабные, народнохозяйственные и глобальные проекты.

2.	Оценка коммерческой эффективности проекта в целом. Цель этого этапа – агрегированная экономическая оценка проектных решений и создание необходимых условий для поиска инвесторов.

3.	Оценка экономической эффективности участия в проекте осуществляется после выработки схемы финансирования.

Эффективность участия в проекте некоторого участника определяется по соотношению его собственного капитала, вложенного в проект, и капитала, полученного им за счет реализации проекта и остающегося в его распоряжении (после компенсации собственных издержек и расплаты с другими участниками: кредиторами, государством и пр.).

На этом этапе уточняется состав участников и определяются финансовая реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них (регион, отрасль, отдельное предприятие, акционер, бюджет РК, бюджет региона и т. д.). Как следствие, кроме кредиторов, эффективность для которых определяется процентом за кредит, на данном этапе определяется:

–	эффективность участия в проекте отдельных предприятий- участников;

–	эффективность инвестирования в акции таких акционерных предприятий;

–	эффективность участия бюджета в реализации проекта (бюджетная эффективность).

Если инвестиционный проект обладает высокой общественной эффективностью, то коммерческая неэффективность может не помешать принять положительное решение о внедрении проекта. В этом случае рассматривается возможность применения различных форм его поддержки.

В ситуации, когда источники и условия финансирования известны заранее, оценка коммерческой эффективности проекта, как правило, не осуществляется.

Основные этапы оценки коммерческой эффективности проекта включают в себя:

1.	Маркетинговый анализ.

2.	Технический и экологический анализ.

3.	Финансовый анализ.

4.	Институциональный анализ.

5.	Анализ рисков.

Маркетинговый анализ предполагает проведение анализа рынка, потенциальных потребителей и конкурентов. Прогнозирование спроса осуществляется с целью оценки коммерческой выполнимости проекта и получения ответа на два вопроса:

1.	Сможет ли предприятие продать продукт, являющийся результатом реализации проекта?

2.	Сможет ли предприятие получить от этого достаточный объем прибыли, оправдывающий инвестиционный проект?

Технический анализ. Задачами технического анализа инвестиционного проекта являются:

–	определение отечественных и зарубежных технологий, наиболее подходящих с точки зрения достижения целей реализации проекта;

–	анализ местных условий, в том числе анализ доступности и стоимости сырья, энергии, рабочей силы;

–	проверка наличия потенциальных возможностей планирования и осуществления проекта.

Возможные технологии оцениваются с помощью сравнительного анализа как альтернативные инвестиционные проекты.

Финансовый анализ. Данный раздел инвестиционного проекта является наиболее объемным и трудоемким. Важнейшие этапы финансового анализа:

–	определение инвестиционных потребностей предприятия по проекту;

–	определение и поиск источников финансирования инвестиционных потребностей;

–	оценка стоимости капитала, привлеченного для реализации инвестиционного проекта;

–	прогноз прибылей и денежных потоков, ожидаемых в процессе реализации проекта;

–	оценка показателей эффективности проекта.

Институциональный анализ. Осуществляется с целью оценки возможности успешного выполнения инвестиционного проекта с учетом организационной, правовой, политической и административной обстановки.

Оценка внутренних факторов обычно производится по следующей схеме:

1.	Анализ возможностей организационной структуры и менеджмента: оценка опыта, квалификации, мотивации менеджеров, совместимость их целей и интересов с целями проекта и основными этическими и культурными ценностями проекта.

2.	Анализ трудовых ресурсов: оценка соответствия квалификации, менталитета, мотивации, культуры поведения персонала уровню технологий, которые планируется применять в процессе реализации проекта.

К внешним факторам относят политические и правовые условия реализации проекта, в том числе возможности импорта и экспорта сырья и товаров, регулирование иностранных инвестиций, трудовое законодательство, финансовое регулирование и пр.

3.Классификация денежных потоков инвестиционного проекта, методы их расчета

В рамках оценки инвестиционных проектов денежный поток рассматривается как сумма всех без исключения поступлений и выплат, которые должны произойти в связи с реализацией инвестиционного проекта.

С целью проведения финансовой оценки инвестиционного проекта принято выделять два вида денежных потоков:

1)	денежный поток без учета финансирования – прогнозируется на этапе оценки коммерческой эффективности проекта;

2)	полный денежный поток – оценивается в случае, когда источники и условия финансирования проекта известны.

Оба потока необходимо рассчитывать на весь период эксплуатации проекта.

Денежный поток без учета финансирования можно представить в виде формулы:

CFд = CFtод + CFtид,	(3.1)

где CFд – денежный поток без учета финансирования;

CFtод – денежный поток от операционной деятельности, т.е. основной деятельности предприятия;

CFtид – денежный поток от инвестиционной деятельности, т.е. деятельности, связанной с капитальными вложениями, приобретением активов;

Полный денежный поток инвестиционного проекта на каждом шаге расчетного периода будет отличаться от денежного потока без учета финансирования на величину денежного потока от финансовой деятельности. Полный денежный поток можно рассчитать по формуле:

CFп = CFд + CFtфд или

CFп = CFtод + CFtид + CFtфд,	(3.2)

где CFп – полный денежный поток;

CFtфд – денежный поток от финансовой деятельности, т. е. деятельности, связанной с финансированием инвестиционного проекта.

Денежный поток без учета финансирования, как правило, применяется для расчетов показателей эффективности инвестиционного проекта на 2 этапе (оценка коммерческой эффективности проекта в целом), а полный денежный поток – для оценки финансовой реализуемости инвестиционного проекта и оценки целесообразности участия в нем (3 этап).

В инвестиционных расчетах применяется механизм приведения стоимостных величин к одному моменту времени с использованием метода наращивания и дисконтирования по методу сложного процента.

Ставка дисконтирования зависит от целей и этапа оценки инвестиционного проекта. Принято различать бюджетную, коммерческую, социальную ставку дисконтирования, ставку дисконтирования участника проекта.

Коммерческая норма дисконта используется при оценке коммерческой эффективности проекта, она определяется с учетом альтернативной эффективности использования капитала.

В качестве ставки дисконтирования может быть выбран показатель:

1)	стоимость привлеченного капитала, рассчитанная по формуле средневзвешенной стоимости капитала;

2)	ставка процентов по альтернативному варианту вложения средств с гарантированным получением дохода (например, ставка процентов по валютному банковскому депозиту).

Социальная (общественная) норма дисконта используется при оценке общественно значимых инвестиционных проектов и характеризует минимальные требования к эффективности указанных проектов. Социальная ставка устанавливается органами государственной власти.

Ставка дисконта участника проекта выбирается участниками самостоятельно с учетом их ожиданий доходности и субъективного отношения к риску.

Бюджетная норма дисконта отражает альтернативную стоимость использования бюджетных средств и устанавливается органами (республиканскими или региональными), по заданию которых оценивается бюджетная эффективность инвестиционного проекта.

4. Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта

Эффективность инвестиционного проекта принято оценивать с помощью следующих показателей:

1. Коэффициент эффективности инвестиций (иначе простая норма доходности) – ARR может быть определен по формуле:

где ЧП – среднегодовая чистая прибыль (за вычетом налогов и процентов);

I – сумма инвестиций;

RV – ликвидационная стоимость имущества, приобретенного за счет инвестиций.

ARR принято сравнивать с рентабельностью активов действующей организации и ставкой процента, который компания уплачивает по заемным средствам. Планируемые инвестиции должны компенсировать затраты по привлечению ресурсов и обеспечивать более высокую рентабельность активов по сравнению с текущей.

ARR как показатель оценки эффективности инвестиционного проекта имеет ряд существенных недостатков:

–	не учитывает временной компоненты денежных потоков;

–	не учитывает временную стоимость денег и, как следствие, не позволяет сделать выбор между проектами с одинаковой среднегодовой прибылью, которая генерируется в течение различного количества лет и т.п.

2.	Чистая современная стоимость проекта (чистый приведен- ный эффект) – NPV.

NPV показывает прирост рыночной стоимости предприятия, получаемый в результате осуществления инвестиционного проекта, и рассчитывается по формуле:

CFk

NPV = ∑ 	 	I

(1+r)k

k – номер года получения средств с момента инвестирования;

r – ставка дисконтирования.

Условия применения NPV:

а) если NPV> 0, то проект следует принять, ценность компании, а следовательно, и благосостояние ее владельцев возрастут;

б) если NPV< 0, то проект следует отвергнуть, ценность компании уменьшится, т.е. владельцы компании понесут убыток;

в) если NPV= 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный, ценность компании не изменится, но могут увеличиться масштабы деятельности.

NPV является одним из основных показателей оценки эффективности инвестиционного проекта, широко используется в качестве основного показателя при анализе оптимальности инвестиционного портфеля, однако при его применении необходимо учитывать следующие недостатки:

–	так как NPV показатель абсолютный, то на основе этого критерия можно сравнивать только проекты, размер инвестиций у которых одинаков.

–	критерий NPV не позволяет оценить риск проектов.

3.	Индекс рентабельности (прибыльности, доходности) инвестиций – PI. Индекс рентабельности является относительным показателем и характеризует уровень доходов на единицу затрат. Критерий отражает некоторую дополнительную доходность проекта по сравнению с той, которая заложена в ставке дисконтирования. Индекс рентабельности можно определить по формуле:

CFk

PI   	 : I

(1  r)k

Условия применения критерия PI:

а) если Р1> 1, то NPV положителен и проект следует принять; б) если Р1< 1, то проект отвергается;

в) если PI = 1, то проект считается ни прибыльным, ни убыточным.

Критерий PI удобно использовать при сравнении альтернативных проектов, имеющих примерно одинаковые значения NPV, но разные объемы инвестиций.

4. Срок окупаемости. Срок окупаемости – это продолжительность периода времени от момента начала реализации проекта до наиболее раннего момента времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным (момент окупаемости). Показатель рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашна кумулятивным доходом.

Срок окупаемости (PP) можно определить как минимальное n, при котором величина накопленного потока превысит сумму инвестиций:

CFk    I .

При оценке показателя также рекомендуется учитывать стоимость денег во времени и рассчитывать показатель дисконтированный срок окупаемости (DPP), который равен минимальному n, при котором величина дисконтированного накопленного потока превысит сумму инвестиций



CFk     I

(1  r)k	.

Очевидно, что DPP будет всегда больше,  чем PP.

Показатель срока окупаемости позволяет оценить ликвидность и риск проекта. Считается, чем больше период окупаемости, тем риск проекта выше. Предельная величина срока окупаемости устанавливается руководством предприятия, инвестором или кредитj ром. Считается целесообразным, условие о том, что срок окупаемости без учета дисконтирования не должен превышать срока действия кредитного договора.

Ликвидность проекта. Под ликвидностью проекта понимается способность проекта (предприятия) своевременно и в полном объеме отвечать по имеющимся финансовым обязательствам, т. е. по всем выплатам, связанным с осуществлением проекта. Признаком ликвидности является положительное сальдо баланса поступлений и платежей в течение всего срока жизни проекта. Нехватка наличности для покрытия всех имеющихся расходов в каком-либо из временных интервалов фактически означает банкротство проекта и соответственно делает его недостижимым, нереализуемым. Решение проблемы осуществляется посредством обеспечения проекта соответствующими источниками финансирования.

В целом в отношении применения всех перечисленных выше показателей оценки эффективности инвестиционного проекта можно сделать следующие общие выводы и рекомендации:

•	наиболее приемлемыми для принятия решений считаются критерии NPV, IRR и PI.

•	при выборе проектов среди нескольких альтернативных (т.е. направленных на решение одной и той же задачи) с одинаковой суммой первоначальных инвестиций фактор объема финансирования малозначим, и в качестве критерия целесообразно применять NPV или MIRR.

•	при оценке нескольких независимых проектов целесообразно использовать в качестве критерия показатель IRR и оценивать его соотношение со стоимостью привлекаемого капитала.

5. Особенности оценки бездоходных проектов и проектов с разными сроками реализации

Применение стандартных, рассмотренных ранее критериев оценки эффективности таких специфических проектов, как бездоходные проекты с разными сроками реализации, не дает соответствующего результата, но и является в ряде случаев не корректным и ошибочным.

Рассмотрим особенности оценки эффективности указанных видов проектов.

Оценка проектов с разными сроками реализации.

Если сроки реализации проектов различны, то сопоставлять их по показателю чистой текущей стоимости не правомерно, так как срок реализации проекта является одним из наиболее существенных факторов его эффективности.

Чтобы устранить временную несопоставимость проектов используется метод повтора реализации проектов. В этом случае предполагается, что проект реализуется последовательно несколько раз. Каждая реализация обеспечит свой доход, а их сумма с учетом фактора времени уже может использоваться для сравнения.

На практике разработаны следующие методы, позволяющие элиминировать влияние временного фактора:

а) метод цепного повтора в рамках общего срока действия проектов;

б) метод бесконечного цепного повтора сравниваемых проектов;

в) метод эквивалентного аннуитета.

Метод цепного повтора.	Последовательность действий при применении метода:

1)	определяется наименьшее общее кратное сроков действия проектов;

2)	для каждого из проектов рассчитывается NPV с учетом реализации проекта необходимое количество раз в течение нового установленного срока;

3)	определяется проект, у которого суммарный NPV повторяющегося потока имеет наибольшее значение.

Метод бесконечного цепного повтора. Смысл методики заключается в предположении о том, что каждый из анализируемых проектов реализуется неограниченное число раз. В этом случае при п=∞, а число слагаемых в формуле расчета NPV(i, n) будет стремиться к бесконечности, следовательно, значение NPV(i,∞) может быть найдено на основе формулы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Из двух сравниваемых проектов более предпочтительным является проект, имеющий большее значение NPV(i,∞).

Метод эквивалентного аннуитета. Данный метод основан на методе бесконечного повтора, при этом предполагается, что доход от проектов приблизительно одинаковый, а следовательно, можно применить принцип оценки аннуитета. Последовательность оценки проектов на основе данного метода:

1.	Рассчитывают NPV однократной реализации каждого проекта.

2.	Для каждого проекта находят эквивалентный срочный аннуитет, приведенная стоимость которого в точности равна NPV проекта.

3.	На основе формулы текущей стоимости аннуитета постнумерандо (формула ХХХ) рассчитывают величину аннуитетного платежа (ЕАА)

4.	В случае, если ставка дисконтирования у сравниваемых проектов различная, имеет смысл применить формулу бессрочного аннуитета. В этом случае рассчитывают приведенную стоимость бес- срочного аннуитета PVa(∞), которая принимает вид:

Методам, основанным на повторе исходных проектов, присуща определенная условность, заключающаяся в молчаливом распространении исходных условий на будущее, что не всегда корректно, так как:

–	далеко не всегда можно сделать точную оценку продолжительности исходного проекта;

–	не очевидно, что проект будет повторяться n-е число раз, особенно если он сам по себе достаточно продолжителен;

–	условия его реализации в случае повтора могут измениться (это касается как размера инвестиций, так и величины прогнозируемых чистых доходов);

–	расчеты во всех рассмотренных методах абсолютно формализованы, при этом не учитываются различные факторы, которые являются либо не формализованными, либо имеют общеэкономическую природу (инфляция, научно-технический прогресс, изменение технологий, заложенных в основу исходного проекта, и др.) и т. п.

Поэтому к применению подобных методов нужно подходить осознанно в том смысле, что если исходным параметрам сравниваемых проектов свойственна достаточно высокая неопределенность, можно не принимать во внимание различие в продолжительности их действия и ограничиться расчетом стандартных критериев.

Оценка бездоходных проектов. К бездоходным проектам относятся проекты, денежный доход от которых трудно или невозможно оценить или по которым ожидаются незначительные поступления, несопоставимые с расходами.

Бездоходные проекты характерны при осуществлении инвестиций в бюджетную и социальную сферу, некоммерческую деятельность, инвестиции, связанные с работой административно- управленческого аппарата.

Кроме того, сложно оценить денежный поток от проекта, направленного на модернизацию оборудования, используемого во многих разноплановых технологических циклах.

Для оценки бездоходных инвестиционных проектов применяются все вышеперечисленные критерии, только их расчет основывается на оценке не доходов, а затрат. При этом сумма доходов, которые формируются у данных проектов, учитывается путем уменьшения величины затрат. Так, например, показатель NPV будет характеризовать стоимость приведенных совокупных не доходов, а рас- ходов, как следствие, более привлекательным будет тот проект, у которого NPV (текущая стоимость затрат) будет меньше.

6. Оценка риска инвестиционных проектов

Риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного проекта, однако его уровень будет зависеть от многих факторов. С целью оценки и учета риска инвестиционного проекта применяются следующие методы анализа риска:

1.Анализ чувствительности.

2.Анализ сценариев инвестиционных проектов.

3.Использование вероятностных понятий и статистического анализа.

4.Методика построения безрискового эквивалентного денежного потока.

5.Методика поправки на риск ставки дисконтирования.

1.Анализ чувствительности – сравнительный анализ влияния различных факторов инвестиционного проекта на ключевой показатель эффективности проекта, например, внутреннюю норму прибыльности.

Этапы реализации метода:

1) выбор ключевого показателя эффективности инвестиций, в качестве которого может служить внутренняя норма прибыльности (IRR) или чистая текущая стоимость проекта (NPV);

2) выбор факторов, относительно которых разработчик не имеет однозначного суждения;

3) установление номинальных и предельных (нижних и верхних) значений неопределенных факторов;

4) расчет ключевого показателя для всех выбранных предельных значений неопределенных факторов;

5) выявление факторов, оказывающих наибольшее влияние.

В большинстве же случаев в качестве критериев уровня риска рассматривают соотношения:

–внутренней нормы доходности и стоимости привлеченного капитала;

– срока окупаемости проекта и срока погашения кредита. Обычно инвестиционные проекты считаются достаточно устойчивыми, если благоприятные соотношения сохраняются при ухудшении основных параметров проекта на 10 – 15 %.

2. Анализ сценариев. В случае применения данного метода показатели оценки эффективности инвестиционного проекта рассчитываются для 3-х сценариев: оптимистического, пессимистического, наиболее вероятного. Для каждого варианта рассчитывается соот- ветствующий NPV. Далее определяется размах вариации NPV по формуле:

R(NPV) = NPVо – NPVп,

где R(NPV) – размах вариации NPVп;

NPVо – величина NPV при оптимистическом варианте расчета; NPVп – величина NPV при пессимистическом варианте расчета. Более рискованным считается проект, у которого размах вариации NPV больше.

3. Использование вероятностных понятий и статистического анализа. Этапы реализации методики:

- по каждому варианту рассчитывается пессимистическая, наиболее вероятная и оптимистическая оценки денежных поступлений и NPV;

- для каждого проекта значениям NPVp, NPVmt, NPVо присваиваются вероятности их осуществления;

- для каждого проекта рассчитывается вероятное значение NPV, взвешенное по присвоенным вероятностям и среднеквадратическое отклонение от него

- проект с большим значением среднеквадратического отклонения считается более рискованным.

- Методика построения безрискового эквивалентного денежного потока. В основу данной методики заложены принципы, применяемые в рамках теории полезности и теории игр. При этом решение принимается не только с помощью критериев, основанных на монетарных оценках, но и критериев, учитывающих ожидаемую полезность того или иного события. Ожидаемые значения дохода и полезности определяются по формуле средней арифметической взвешенной, в которой весами выступают значения вероятностей.

- Методика поправки на риск ставки дисконтирования. Эта методика не предполагает корректировки элементов денежного потока – поправка вводится к ставке дисконтирования. Методика имеет вид:

- устанавливается исходная стоимость капитала, предназначенного для инвестирования;

- определяется премия за риск, ассоциируемый с данным проектом;

- рассчитывается NPV с новой ставкой дисконтирования;

- проект с большим NPV считается предпочтительным.

Вопросы для самоконтроля:

- Что такое инвестиционный проект?

- Что такое реальные инвестиции?

- Какие инвестиции относятся к капиталообразующим?

- Назовите основные принципы оценки инвестиционных проектов.

- Что такое коммерческая норма дисконта?

- Назовите основные критерии оценки эффективности инвестиционных проектов.

- Какие подходы используются при формировании бюджета капиталовложений?

- Назовите основной принцип оценки проектов с разными сроками реализации.

- Назовите методы анализа риска проектов.

- Перечислите основные особенности осуществления реальных инвестиций.

- Что представляет собой инновационное инвестирование?

Список литературы:

Основная литература

1	 Экономическая политика Казахстана: реалии и современные вызовы : монография / Алматы Менеджмент Университет ; под общ. ред.: А. Б. Темирбековой, Р. Т. Дуламбаевой. - Алматы : AlmaU, 2019. - 367 с.

2 Основы инвестирования : учеб. пособие / Д. Г. Тусмаганбетова. - Алматы : Эпиграф, 2016. - 150 с.

3 Управление инновационными проектами : учеб. пособие / А. М. Алшынбай, Э. Б. Оразгалиева, Д. М. Туголбаева. - Алматы : Лантар Трейд, 2020. - 172 с.

4	Айнабек К.  Теория общественного хозяйствования (альтернатива экономической теории и экономикса) : учебник / Куандык Айнабек. - Алматы : ССК, 2018 -. Т.2 : Методология социализации рыночного хозяйствования. - 2018. - 331 с. :

5 Государственное регулирование экономики : учеб. и практикум для бакалавриата и специалиста / В. П. Васильев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 163 с

Дополнительная литература

1. Международное инвестиционное сотрудничество Казахстана: тенденции, факторы, перспективы : монография / В. Ю. Додонов ; КИСИ при Президенте РК. - Нур - Султан : КИСИ при Президенте РК, 2019. - 191 с.

2. Трансформация экономики Казахстана : сб. статей / Т. Хельм [и др.] ; Фонд им. Конрада Аденауэра. - Астана : IndigoPrint, 2019. - 367 с.

3. Анализ и прогнозирование инвестиционных проектов : учеб. пособие / А. М. Байдильдина ; Казах. нац. ун-т им. аль-Фараби. - Алматы : Қаз. ун-ті, 2015. - 262 с.

4  Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации : учеб. пособие / Д. А. Калдияров, В. Ю. Дашкова, О. В. Лемещенко. - Алматы : New book, 2018. - 327 с.