## Slide 1
Министерство науки и ВЫСШЕГО образования Республики Казахстан Карагандинский университет имени Е.А. Букетова
Инвестиционный менеджмент
Тема 4. Менеджмент реальных инвестиций
Образовательные программы
6B04102-Государственное и местное управление
6В04101 – Менеджмент
Автор: к.э.н., профессор кафедры «Менеджмент» Дарибеков С.С.
Вид занятия: лекция
Караганда 2024

## Slide 2
План
Особенности и формы осуществления реальных инвестиций предприятия
Принципы и этапы оценки инвестиционных проектов
Классификация денежных потоков инвестиционного проекта, методы их расчета
Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта
Особенности оценки бездоходных проектов и проектов с разными сроками реализации
Оценка риска инвестиционных проектов

## Slide 3
Осуществление реальных инвестиций характеризуется рядом особенностей, основными из которых являются:
1. Реальное инвестирование является главной формой реализации стратегии экономического развития предприятия. Основная цель этого развития обеспечивается осуществлением высокоэффективных реальных инвестиционных проектов, а сам процесс стратегического развития предприятия представляет собой не что иное, как совокупность реализуемых во времени этих инвестиционных проектов.
2. Реальное инвестирование находится в тесной взаимосвязи с операционной деятельностью предприятия. Задачи увеличения объема производства и реализации продукции, расширения ассортимента производимых изделий и повышения их качества, снижения текущих операционных затрат решаются, как правило, в результате реального инвестирования.
3. Реальные инвестиции обеспечивают, как правило, более высокий уровень рентабельности в сравнении с финансовыми инвестициями. Эта способность генерировать большую норму прибыли является одним из побудительных мотивов к предпринимательской деятельности в реальном секторе экономики.
4. Реализованные реальные инвестиции обеспечивают предприятию устойчивый чистый денежный поток. Этот чистый денежный поток формируется за счет амортизационных отчислений от основных средств и нематериальных активов даже в те периоды, когда эксплуатация реализованных инвестиционных проектов не приносит предприятию прибыль.
5. Реальные инвестиции подвержены высокому уровню риска морального старения. Этот риск сопровождает инвестиционную деятельность как на стадии реализации реальных инвестиционных проектов, так и на стадии постинвестиционной их эксплуатации.
6. Реальные инвестиции являются наименее ликвидными. Это связано с узкоцелевой направленностью большинства форм этих инвестиций, практически не имеющих в незавершенном виде альтернативного хозяйственного применения

## Slide 4
Формы реальных инвестиций
1. Приобретение целостных имущественных комплексов. Оно представляет собой инвестиционную операцию крупных предприятий, обеспечивающую отраслевую, товарную или региональную диверсификацию их деятельности
2. Новое строительство. Оно представляет собой инвестиционную операцию, связанную со строительством нового объекта с законченным технологическим циклом по индивидуально разработанному или типовому проекту на специально отводимых территориях.
3. Перепрофилирование. Оно представляет собой инвестиционную операцию, обеспечивающую полную смену технологии производственного процесса для выпуска новой продукции.
4. Реконструкция. Она представляет собой инвестиционную операцию, связанную с существенным преобразованием всего производственного процесса на основе современных научно- технических достижений.
5. Модернизация. Она представляет собой инвестиционную операцию, связанную с совершенствованием и приведением активной части производственных основных средств в состояние, соответствующее современному уровню осуществления технологических процессов, путем конструктивных изменений основного парка машин, механизмов и оборудования, используемых предприятием в процессе операционной деятельности.
6. Обновление отдельных видов оборудования. Оно представляет собой инвестиционную операцию, связанную с заменой (в связи с физическим износом) или дополнением (в связи с ростом объемов деятельности или необходимостью повышения производительности труда) имеющегося парка оборудования отдельными новыми их видами, не меняющими общей схемы осуществления технологического процесса.
7. Инновационное инвестирование в нематериальные активы. Оно представляет собой инвестиционную операцию, направленную на использование в операционной и других видах деятельности предприятия новых научных и технологических знаний в целях достижения коммерческого успеха.

## Slide 5
Под инвестиционным проектом принято понимать:
а) деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей;
б) соответствующую проектно-сметную документацию, содержащую информацию об объемах и сроках инвестиций, описание практических действий и мероприятий по осуществлению инвестиций, анализ их экономической эффективности, обоснование их экономической целесообразности.

## Slide 7
Этапы оценки инвестиционного проекта
1. Оценка общественной значимости проекта. Общественно значимыми считаются крупномасштабные, народнохозяйственные и глобальные проекты.
2. Оценка коммерческой эффективности проекта в целом. Цель этого этапа – агрегированная экономическая оценка проектных решений и создание необходимых условий для поиска инвесторов.
3. Оценка экономической эффективности участия в проекте осуществляется после выработки схемы финансирования.

## Slide 8
Основные этапы оценки коммерческой эффективности проекта включают в себя:
Маркетинговый анализ.
Технический и экологический анализ.
Финансовый анализ.
Институциональный анализ.
Анализ рисков.

## Slide 9
С целью проведения финансовой оценки инвестиционного проекта принято выделять два вида денежных потоков:
денежный поток без учета финансирования – прогнозируется на этапе оценки коммерческой эффективности проекта;
2) полный денежный поток – оценивается в случае, когда источники и условия финансирования проекта известны.

## Slide 10
Денежный поток без учета финансирования можно представить в виде формулы:
CFд = CFtод + Cftид
где CFд – денежный поток без учета финансирования;
CFtод – денежный поток от операционной деятельности, т.е. основной деятельности предприятия;
CFtид – денежный поток от инвестиционной деятельности, т.е. деятельности, связанной с капитальными вложениями, приобретением активов;

## Slide 11
Полный денежный поток можно рассчитать по формуле:
CFп = CFд + CFtфд или
CFп = CFtод + CFtид + CFtфд
где CFп – полный денежный поток;
CFtфд – денежный поток от финансовой деятельности, т. е. деятельности, связанной с финансированием инвестиционного проекта.

## Slide 12
Эффективность инвестиционного проекта принято оценивать с помощью следующих показателей:
1. Коэффициент эффективности инвестиций (иначе простая норма доходности) – ARR может быть определен по формуле:
ARR=средняя чистая прибыль/сумма первоначальных инвестиций.
где ЧП – среднегодовая чистая прибыль (за вычетом налогов и процентов);
I – сумма инвестиций;
RV – ликвидационная стоимость имущества, приобретенного за счет инвестиций.
ARR принято сравнивать с рентабельностью активов действующей организации и ставкой процента, который компания уплачивает по заемным средствам.
2. Чистая современная стоимость проекта (чистый приведенный эффект) – NPV.
CFk
NPV = ∑ I
(1+r)k
k – номер года получения средств с момента инвестирования;
r – ставка дисконтирования.

## Slide 13
Индекс рентабельности (прибыльности, доходности) инвестиций – PI. Индекс рентабельности является относительным показателем и характеризует уровень доходов на единицу затрат.
PI – индекс доходности инвестиций;
NPV – сумма чистого дисконтированного дохода (с учетом ставки налога на прибыль);
CI – величина вложенного капитала.
Условия применения критерия PI:
а) если Р1> 1, то NPV положителен и проект следует принять;
б) если Р1< 1, то проект отвергается;
в) если PI = 1, то проект считается ни прибыльным, ни убыточным.
Критерий PI удобно использовать при сравнении альтернативных проектов, имеющих примерно одинаковые значения NPV, но разные объемы инвестиций.

## Slide 14
Срок окупаемости.
Срок окупаемости – это продолжительность периода времени от момента начала реализации проекта до наиболее раннего момента времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным (момент окупаемости).
Показатель срока окупаемости позволяет оценить ликвидность и риск проекта. Считается, чем больше период окупаемости, тем риск проекта выше. Предельная величина срока окупаемости устанавливается руководством предприятия, инвестором или кредитj ром. Считается целесообразным, условие о том, что срок окупаемости без учета дисконтирования не должен превышать срока действия кредитного договора.

## Slide 15
Вопросы для самоконтроля:
Что такое инвестиционный проект?
Что такое реальные инвестиции?
Какие инвестиции относятся к капиталообразующим?
Назовите основные принципы оценки инвестиционных проектов.
Что такое коммерческая норма дисконта?
Назовите основные критерии оценки эффективности инвестиционных проектов.
Какие подходы используются при формировании бюджета капиталовложений?
Назовите основной принцип оценки проектов с разными сроками реализации.
Назовите методы анализа риска проектов.
Перечислите основные особенности осуществления реальных инвестиций.
Что представляет собой инновационное инвестирование?

## Slide 16
Список литературы:
Основная литература
1 Патрушева, Елена Григорьевна. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие/ Е. Г. Патрушева ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2017. — 120 с.
2 Основы инвестирования : учеб. пособие / Д. Г. Тусмаганбетова. - Алматы : Эпиграф, 2016. - 150 с.
3 Управление инновационными проектами : учеб. пособие / А. М. Алшынбай, Э. Б. Оразгалиева, Д. М. Туголбаева. - Алматы : Лантар Трейд, 2020. - 172 с.
4 Крутиков В.К., Якунина М.В., Дорожкина Т.В., Трутнева Н.Ю Инвестиционный менеджмент: теория и практика. Учебно-методическое пособие. Калуга: ИП Стрельцов И.А. (Изд-во «Эйдос»). 2021. – 290 с.
5 Инвестиции : учебник / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. - М. : Юрайт, 2020 - . - ISBN 978-5-584-01719-9. - Текст : непосредственный. Т.2 : Инвестиционный менеджмент / Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2020. - 309 с.
Дополнительная литература
1. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Казахский нац. ун-т им. аль-Фараби ; сост.: С. Осербайулы [и др.]. - Второе изд., испр. и доп. - Алматы : Қазақ ун-ті , 2019. - 259 с.
2. Финансовый менеджмент : учеб. пособие для студентов вузов / Н.В. Ювица . - Алматы : Эверо , 2014. - 244 с.
3. Анализ и прогнозирование инвестиционных проектов : учеб. пособие / А. М. Байдильдина ; Казах. нац. ун-т им. аль-Фараби. - Алматы : Қаз. ун-ті, 2015. - 262 с.
4 Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации : учеб. пособие / Д. А. Калдияров, В. Ю. Дашкова, О. В. Лемещенко. - Алматы : New book, 2018. - 327 с.